# Projekt

BŚ.6162.1.2015.JM

# UMOWA Nr/…………/2015

Zawarta w Nowej Soli, w dniu ……………, pomiędzy Powiatem Nowosolskim 
ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól reprezentowanym przez:

1.	Waldemara Wrześniaka – Starostę Nowosolskiego

2.	Roberta Palucha – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ewy Matyla

zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym",

a

…….………………………………………….REGON:………………..NIP………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1)	Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

a)	uproszczone plany urządzenia lasu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,

b)inwentaryzację stanu lasów dla pozostałych lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

o łącznej powierzchni ok. 1300 ha. Ostateczna powierzchnia objęta opracowaniami będzie wynikała z danych uzyskanych przez Wykonawcę z ewidencji gruntów 
i budynków w Wydziale Geodezji Starostwa Nowosolskiego

2.	Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi określonymi w:

a)	ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153 ),

b)	Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1302),

c)	wytycznych zawartych w „Zasadach sporządzania inwentaryzacji stanu lasu 
i uproszczonego planu urządzani lasu” wydanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1998 r. (instrukcja);

d)	ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

3.	Szczegółowe warunki techniczne wykonania Zamówienia określone zostały 
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1.	Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych planów urządzania lasu należy przeprowadzić zgodnie z przepisami określonymi w Dziale IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 
w Gorzowie Wlkp. możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
a w przypadku konieczności jej wykonania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla każdego z osobna projektu u.p.u.l. oraz poddać opiniowaniu wykonaną prognozę przez powyższe organy.

§ 3

Wykonawca wykona uproszczone plany urządzenia lasu, strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzację stanu lasów w formie drukowanej 
i elektronicznej zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku do umowy.

§ 4

Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia :

1.	zakończenie prac terenowych łącznie z wyłożeniem projektów u.p.u.l. 
w Urzędach Gmin i uzyskaniem opinii właściwych Nadleśniczych –do 
30 września 2015 r.

2. 	przekazanie ostatecznych wersji inwentaryzacji stanu lasów oraz u.p.u.l. wraz 
ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko projektów u.p.u.l. – do 20 listopada 2015 r.

3. 	zamawiający po sprawdzeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni, poinformuje Wykonawcę o przyjęciu przedłożonych projektów lub o potrzebie wykonania określonych poprawek, wyznaczając jednocześnie 20 dniowy termin na ich usunięcie.

§ 5

- Zamawiający w ramach zlecenia usługi określonej w § 1 udostępni Wykonawcy 
w formie elektronicznej dane ewidencyjne dla w/w obrębów ewidencyjnych 
w formacie „SWDE”, mapy ewidencyjne w postaci elektronicznej w formacie „DXF” wg stanu na dzień podpisania umowy.

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności danych 
i informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy, tak w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu .

4.	W przypadku zakończenia współpracy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich materiałów udostępnionych przez Zamawiającego.

5.	W przypadku korzystania w trakcie realizacji umowy z podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia, w formie pisemnej, z Zamawiającym warunków korzystania i przetwarzania danych osobowych.

6.	W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych umową Wykonawca winien kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska.

§ 6

- Przed przystąpieniem do prac terenowych Wykonawca uzgodni z włodarzami poszczególnych Urzędów Gmin oraz z sołtysami poszczególnych wsi sposób powiadamiania właścicieli lasów o prowadzeniu prac urządzeniowych. Pisemne uzgodnienia przekazane mają być do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli

- Gdy w trakcie prac terenowych powstaną wątpliwości co do ujęcia gruntów 
w uproszczonym planie urządzania lasu lub opisu taksacyjnego lasu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania.

- Wykonawca zapewnia, iż w ramach usługi zobowiązuje się do weryfikacji w terenie stanu lasu (każdego drzewostanu stanowiącego osobne wydzielenie na mapie gospodarczej lasu).

- Strony ustalają, że w ramach kontroli prac terenowych wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bieżącego zapisu trasy pracy taksatorów zgodnie z pkt 26 SIWZ.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywanych prac oraz jakości jej wyników i upoważnia do wykonywania tych czynności swojego przedstawiciela – Jakuba Muszyńskiego.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składania co trzy tygodnie pisemnych informacji o postępie prac urządzeniowych.

§ 7

1.	Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu planów urządzenia lasu, prognozy oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji stanu lasów oświadczy czy dzieło przyjmuje czy też żąda wykonania określonych poprawek.

2.	W przypadku zgłoszenia poprawek, Wykonawca dokona wskazanych przez Zamawiającego zmian w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia poprawek. Do tego dnia Wykonawca doręczy Zamawiającemu ostateczną wersję w wymaganej umową ilości egzemplarzy.

3.	W przypadku przyjęcia projektów bez zastrzeżeń, Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy Zamawiającemu ostateczne wersje w wymaganej umową ilości egzemplarzy.

4.	Zamawiający dokona odbioru ostatecznej wersji wykonanych prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia ich przedłożenia przez Wykonawcę.

5.	Jako miejsce odbioru prac ustala się siedzibę Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska ul. Moniuszki 3b.

6.	Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy.

7.	Obowiązek sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego spoczywa na Wykonawcy.

§ 8

1.	Strony ustalają, że za wykonanie 1 ha przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto………zł + VAT tj. brutto wynoszące ………..zł zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.	Szacunkowa wartość umowy wynosi brutto:…………..zł (……………..zł/ha x 1300 ha, słownie:……………………………………).

3.	Wysokość wynagrodzenia stanowić będzie iloczyn kwoty określonej w ust. 1 
i powierzchni faktycznie wykonanego przedmiotu umowy wynikającego m.in. z protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.	Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy zarówno w trakcie umowy, jak i po jej wykonaniu.

5.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją Przedmiotu niniejszej umowy.

§ 9

1.	Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 7 ust. 6. Zapłata za faktycznie wykonaną powierzchnię przedmiotu umowy  nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania faktury.

2.	Za datę dokonania płatności strony będą uważały dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.	Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia rachunku bez podpisu odbiorcy

4.	Rachunek/fakturę należy wystawić na Powiat Nowosolski ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól NIP: 925-19-72-202 w terminie 7 dni od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 10

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu bez zgody Zamawiającego.

§ 11

1.	Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonane inwentaryzacje i uproszczone plany urządzenia lasu, licząc od dnia zatwierdzenia przez Starostę uproszczonych planów urządzenia lasu.

2.	W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokona na swój koszt poprawek 
i uzupełnień do prac objętych niniejszą umową, wynikających z niezgodności ze stanem faktycznym w terenie, względnie uwag zgłoszonych przez właścicieli lasów lub Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego.

§ 12

1.	Wykonawca, z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, przenosi na niego wszelkie autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów.

2.	Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

3.	Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji w zakresie:

a)	utrwalania i zwielokrotniana dokumentacji – poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską i cyfrową,

b)	obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub wynajem oryginału albo egzemplarzy,

c)	rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt b – poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 13

Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.

1.	Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – 
w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2

2.	Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 za :

a)	odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – 20 %,

b)	odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę – 20 %,

c)	opóźnienie w wykonaniu projektu planów lub ostatecznej wersji wykonanych prac – 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, a jeśli opóźnienie trwa dłużej niż 14 dni, 
w wysokości 1,0 % za każdy dzień opóźnienia poczynając od dnia 15,

d)	opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancji – 0,5 % za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulegnie podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

4.	Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.	W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

6.	W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zostanie obciążony fakturą wystawioną przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 14 dni od daty doręczenia.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy :

-	Kodeksu Cywilnego,

- 	ustawy z dnia ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1153),

- 	Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302).

§ 16

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

- Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1;

- Szczegółowe warunki techniczne stanowiące załącznik nr 1;

- Szacunkowa powierzchnia lasów załącznik nr 3 i gruntów zalesionych załącznik nr 4;

§ 18

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca								 Zamawiający

Bez zastrzeżeń

Formalno-prawnych