UMOWA ZLECENIE

NR IF.042.3..….....2015.KK

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu …………… 2015 r.

pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B, 
67-100 Nowa Sól, NIP: 925-19-72-202, REGON: 970770103, reprezentowanym przez:

1. Waldemara Wrześniaka – Starostę Nowosolskiego

2. Roberta Palucha – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą,

a

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą.

W wyniku dokonania wyboru oferty Zleceniobiorcy w trybie zapytania ofertowego zostaje zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

- Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach robót budowlanych dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia tj. zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli - wariant 333 m – obiekt certyfikowany” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i realizowanym ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej, w zakresie objętym postępowaniem przetargowym znak: IF.272.1.04.2015 oraz  realizowanym na podstawie:

- Decyzji nr 658/2015 z dnia 30.09.2015 r. Starosty Nowosolskiego.

2.	Nadzór inwestorski wykonany zostanie z należytą starannością na warunkach określonych zgodnie z:

1)	dokumentacją techniczną,

2)	specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

3)	dokumentacją przetargową i ofertą Wykonawcy,

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz aktualną wiedzą techniczną.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania umowy na wykonawstwo z dnia 17.11.2015 r. 
Nr: IF.273.01.01.424.2015 r.

- W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony 
do występowania wobec firmy wykonującej powyższy przedmiot zamówienia, zwanej dalej 
w treści Umowy Wykonawcą w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy pełniąc funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych 
w imieniu Powiatu Nowosolskiego z zastrzeżeniem § 4 ust 3.

§ 2

- Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zleceniobiorca oświadcza, że w zakresie wykonywanej umowy nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa 
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) oraz 
n/w czynności dodatkowe:

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową i terminową realizacją oraz zapewnienie nadzoru nad właściwą jakością wykonywanych robót.

- Kontrolowanie pod względem rzeczowym i finansowym faktur za wykonane roboty.

- Informowanie na bieżąco Zleceniodawcy o sytuacji na budowie.

- Dokonywanie uzgodnień ze Zleceniodawcą w sprawach wymagających rozwiązania 
i dotyczących problematyki wykonywanych robót.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.

- Sprawdzanie prawidłowości rozliczenia poprzez sprawdzenie i zatwierdzenie ewentualnych kosztorysów zamiennych, uzupełniających w terminie do 5 dni od daty otrzymania od wykonawcy robót;

- sprawdzanie kompletności i prawidłowości kosztorysów;

- przygotowanie w porozumieniu z kierownikiem budowy pełnej dokumentacji do odbioru końcowego;

- Dokonanie odbiorów:

- robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), odbiór dokonywany jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzony wpisem w dzienniku budowy,

- końcowego w tym dokumentów (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.) potwierdzających, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 
i ostemplowane przez kierownika budowy i odpowiednio przez kierowników robót branżowych).

oraz udział w komisji odbiorowej i przekazanie robót Zleceniodawcy.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową i terminową procedurą zyskania certyfikatu PZLA dla obiektu kategorii wariant 333, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu opublikowanych na stronie internetowej w opracowaniu pod tytułem „ZAŁOŻENIA DLA PROJKETANTÓW STADIONÓW LA” Warszawa, 25 lutego 2015 roku.

- Udział w radach budowy.

- Podjęcie innych czynności mających na celu terminowe zakończenie inwestycji.

- Uczestniczenie w przeglądach obiektu przeprowadzanych przez Zleceniodawcę lub Wykonawcę w okresie gwarancji lub rękojmi, o których został powiadomiony, oraz w odbiorach robót wynikających z rękojmi lub gwarancji, jak również ostatecznym odbiorze po upływie okresu gwarancji.

- Obowiązki Nadzorującego wykonywane będą poprzez pobyt na budowie w miarę potrzeb wynikających z toku budowy z tym, że nie rzadziej niż raz w tygodniu - od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót. Pobyt musi być udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych rodzajowo nie występujących w ofercie, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Nadzorujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę. Pisemna zgoda Zleceniodawcy będzie podstawą do wykonywania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych obowiązkiem Nadzorującego będzie ponadto sprawdzenie faktycznie wykonanych robót oraz sprawdzenie prawidłowości 
ich rozliczenia - bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 4

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót.

- Na wydanie polecenia wykonania robót, o których mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Zleceniodawcy lub musi zostać zawarty Aneks do umowy albo nowa umowa na roboty budowlane.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy.

- Obowiązkiem Zleceniobiorcy jest niezwłoczne powiadomienie Zleceniodawcy o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3.

§ 5

- Za wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe (stałe) w wysokości …………………………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………).

  - 90 % płatności wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego, po odbiorze ostatecznym robót, w wysokości …………………………………………. (słownie: …………………………………………………………………………………………).

  - 10 % płatności wynagrodzenia nastąpi po ostatecznym odbiorze gwarancyjnym, w wysokości …………………………………………. (słownie: ………………………………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, także 
w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacone na podstawie rachunku/faktury wystawionego/-ej po dokonaniu odbiorów, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionych rachunku/faktury.

- Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca potrąci i odprowadzi do właściwych urzędów lub instytucji wszelkie przewidziane prawem należności publicznoprawne.

§ 6

Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy Zleceniobiorca będzie wykonywał od dnia podpisania umowy do dnia ostatecznego odbioru (odbioru gwarancyjnego) zadania inwestycyjnego  określonego w § 1 umowy, co obejmuje także uczestniczenie w przeglądach i odbiorach wynikających z gwarancji lub rękojmi.

§ 7

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Zleceniobiorca obowiązany jest przez cały czas trwania umowy posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, jakie może wyrządzić przy wykonywaniu niniejszej umowy (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych) z sumą gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 euro na każde zdarzenie i 50.000,00 euro na wszystkie zdarzenia łącznie.

2. 	Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

- za nieuzasadniony brak udziału Zleceniobiorcy w radach budowy w wysokości 1%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 umowy każdorazowo.

3.	Oprócz kary wymienionej w ust. 2 Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody, które poniósł Zleceniodawca na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4. 	W przypadku nie wypełniania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
a także w przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę lub nadzór autorski wpisem do Dziennika Budowy dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robót wykonanych niezgodnie 
z dokumentacją techniczną lub sztuką budowlaną, Zleceniodawca ma prawo do żądania zmiany wskazanej osoby inspektora Nadzoru, a Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy ma obowiązek pod rygorem odstąpienia od umowy do zmiany wskazanej osoby i pokrycia szkody, jeżeli takie wystąpiły.

- Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - Zleceniobiorca wnosi przy zawarciu niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gotówkowej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości stanowiącej 0,05 % wartości robót budowlanych.

§ 8

1. 	Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski będzie wykonywał

- Inspektor nadzoru branży ………………….., nr telefonu ……….., uprawnienia budowlane 
nr ………….. z dnia …………

2. 	Zleceniobiorca oświadcza, że on i jego współpracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy, zgodnie z wymogami opisanymi w  §5 ust. 1 umowy.

3. 	Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 1 litera a, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego.

4. Zamawiający oświadcza, że osobą upoważniona do reprezentowania Zamawiającego 
w kontaktach z Zleceniobiorcą jest: Krzysztof Kliber, nr telefonu: 68 458 68 14.

§ 9

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zleceniodawcy i jeden egzemplarz Zleceniobiorcy.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

# Zleceniodawca           		                                                          	Zleceniobiorca