Załącznik nr 7 -Wzór umowy

Umowa  GN......2016.JD

zawarta dnia .......................... w .....................................

pomiędzy działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa
Starostą Nowosolskim – Waldemarem Wrześniakiem

## przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

...................................................................................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  o treści następującej:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków zlokalizowanych przy ul. Wrocławskiej 20 w Nowej Soli, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. SIWZ i oferta wykonawcy, stanowią integralna część umowy.

- Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:

  - budynek nr 1, lokal nr 1 na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 122/98, stanowiący część kompleksu budynków przędzalni lnu nr 22-25 byłej „Nowosolskiej Fabryki Nici Odra”, wraz z pozostałościami budowli, położonej na dz. 122/83. Z rozbiórki wyłącza się wspólne ściany, przyległe do budynków trafostacji, położnych na działkach: 122/81 i 122/84 oraz budynku, położonego na działce 122/115 i budynków nr 2 i nr 8, oznaczonych według załącznika graficznego, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszej umowy;

  - budynek byłej przędzalni bawełny, położony na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 122/181 wraz z przybudówką położoną na działce 122/184. Z roziórki wyłacza się przyległą do budynku wieżę zegarową, położoną na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 122/184 oraz wspólne ściany, przyległej do budynku trafostacji, położnej na działce: 122/86,

  - 2 kominy położone na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem: 122/188 wraz
z przyległymi pomieszczeniami;

  - łączniki komunikacyjne posadowione pomiędzy budynkami, położonymi na działkach:
122/98 – 122/36, 122/36 – 122/178, 122/181 – 122/31, 122/31 – 122/181oraz dwa łączniki na działce 122/98, położone pomiędzy budynkami 1 i 5, oznaczonych według załącznika graficznego, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów ustawy Prawo budowlane, obowiązujących przepisów o  ochronie środowiska, o odpadach, innych obowiązujących przepisów i norm oraz warunków  technicznych.

§ 2

Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie terenu wraz z obiektami do rozbiórki,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - protokolarne odebranie terenu po rozbiórce obiektów,

  - zapłata wynagrodzenia określonego,

  - udzielenie stosownych pełnomocnictw Wykonawcy niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy;

- zapewnienie kierownictwa budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia

- usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane;

- przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rozbiórki,

- wykonanie wszelkich zgłoszeń w imieniu Zamawiającego i uzyskanie wszelkich pozwoleń, niezbędnych dla rozpoczęcia i przeprowadzenia prac rozbiórkowych odpowiednio do trybu postępowania;

- demontaż przewodów instalacji elektrycznej, zgodnie z „Planem sieci kablowej w NFN Odra”, firmy Awis,  stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej umowy;

- rozbiórka budynków do poziomu 0 – 0,5 m;

- skruszenie posadzki piwnicy, umożliwiające swobodne wsiąkanie wody opadowej i roztopowej,

- zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami, tj.: doprowadzenie wody do zaplecza budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień;

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym;

- zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych;

- utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

- oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- dokonanie niezbędnego zajęcia dróg i chodników, uzyskanie zgody na dokonane zajęcia, wykonanie wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu ;

- poniesienie kosztów dokonanych zajęć dróg i chodników;

- zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym również sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach na własny koszt;

- usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót;

- wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących;

- zniwelowanie dołów po rozbiórce rozdrobnionym kruszywem;

- zagospodarowanie, wywiezienie lub utylizacja gruzu z terenu rozbiórki na wyłączny koszt Wykonawcy, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie przepisami prawa;

- demontaż 50 zdobionych słupów żeliwnych  i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- poniesienie kosztów wywiezienia gruzów i odpadów z rozbiórki, utylizacja odpadów powstałych z rozbiórki, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie przepisami prawa,

- po zakończeniu rozbiórki wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej wraz z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków we właściwym terytorialnie ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentów geodezyjnych powstałych w wyniku wykonania wyżej wymienianych prac geodezyjnych (potwierdzona kopia mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej, wypis z kartoteki budynków,);

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej działalności związanej z rozbiórką obiektów budowlanych, ważnej w całym okresie obowiązywania umowy;

- terminowe i należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

§ 3

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Termin wykonania umowy do ….. …………………… 2016 r.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokółu końcowego odbioru robót.

§ 4

Wynagrodzenie

- Strony określają wynagrodzenie jako ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie netto ................................ zł (słownie...................................). Kwota wynagrodzenia powiększona zostanie o podatek VAT w wysokości ..........% tj. ................................ zł. Łączne wynagrodzenie brutto wynosi .......................zł (słownie.................................).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem umowy.

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych i czynności niezbędnych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Rozliczenie robót

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę.

- Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę  faktura.

- Termin płatności faktury wynosi 14 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót.

- Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - dokumenty potwierdzające utylizację odpadów z rozbiórki,

  - dokument potwierdzający naniesienie zmian na mapach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli.

    - Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr ...........................

    - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Strony oświadczają, że są uprawnione do wystawiania i o otrzymywania faktur VAT.

    - NIP Zamawiającego: 925-19-72-202.

    - Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia z umowy obiektów w razie wystąpienia ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone o wartość prac związanych z rozbiórką obiektów wyłączonych z umowy, zgodnie z ofertą cenową.

    - Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen, udzielenia zaliczek i przedpłat.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 6

Nadzór nad realizacją

- Ze strony Zamawiającego nad prawidłowym przebiegiem robót osobą odpowiedzialną będzie inspektor nadzoru ...................................................................... tel. ................................................

- Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika robót odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją Umowy pełnić będzie ...................................................................tel. ..................................................., posiadający uprawnienia budowlane nr …….wydane w dniu ……….

§ 7

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetyczne, a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót.

- Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln złotych.

- Zamawiający dopuszcza umowę ubezpieczenia, którą zawarł Wykonawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli kwota ubezpieczenia odpowiada wymaganiom określonym w ust. 3.

- Umowa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 3 lub ust.4 powinna zostać zawarta przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

§ 8

Usuwanie wad i usterek

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego oraz podmiotów trzecich za wszelkie roszczenia wynikłe z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy (w szczególności związanych z nienależytym uprzątnięciem terenu robót lub nienależytym dokonaniem rozbiórki) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole usterek, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

3. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia usterek i wad w formie e-mail na adres Wykonawcy ....................

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia usterek w ramach wynagrodzenia brutto , określonego w § 4 ust. 1 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9

Gwarancja

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji na wykonany przedmiot umowy
w zakresie zgodności wykonanych prac , ich najwyższej jakości, zgodności z normami i przepisami prawa na okres 12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego lub daty potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym .

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji także po upływie terminu  określonego w ust. 1, jeżeli zgłosił usterkę lub wadę przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w § 8 ust. 2, Zamawiający może zlecić usunięcie ich podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości umowy, gdy którakolwiek ze Stron rozwiąże umowę (odstąpi od umowy lub wypowie umowę ) z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,

b) w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 2,

c) w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 3 ust.1.

2. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych określonych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia w dacie podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej równowartość 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie ………………….. złotych (słownie:………………………………. ).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz służy pokryciu roszczeń wynikających z rękojmi.

- Zamawiający i Wykonawca ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione przez Wykonawcę w formie dopuszczonej przepisami art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm. ) tj. w formie ……………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w równowartości stanowiącej 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Na okres rękojmi Zamawiający zatrzyma 30% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1.

- Zabezpieczenie to zostanie zwrócone przez Zamawiającego nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nieusunięci przez Wykonawcę w odpowiednim terminie wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zleci usunięcie wad na koszt Wykonawcy i pokryje należność z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, kwota zabezpieczenia nie będzie wypłacona i pokryje poniesione przez Zamawiającego szkody.

- Jeżeli pozostająca w dyspozycji Zamawiającego część zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Treść, a w przypadkach przewidzianych w ustawie także forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej niż pieniądz formie, podlega akceptacji Zamawiającego.

§12

Odstąpienie umowy

1.Zamawiający może odstąpić od Umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót lub zaniechał ich realizacji przez okres co najmniej 14 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce lub opóźnieniu w realizacji Umowy lub jej części
w stosunku do terminów przyjętych w umowie przez okres co najmniej 14 dni,

c) zostanie złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on likwidację przedsiębiorstwa,

d) zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy,

e) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,

f) Wykonawca, pomimo wezwania do usunięcia naruszenia, nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym w szczególności wynikające
z gwarancji lub rękojmi,

g) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska,

h) w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.

3. W razie odstąpienia od Umowy Strony obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym Strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót  zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada,

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego.

§13

Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności, co do treści niniejszej Umowy, jak również co do wszelkich innych informacji zebranych w trakcie jej realizacji.

2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:

a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy,

b) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej Umowy.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.

4. Informacje inne niż wymienione w ust. 2 i 3 mogą być podane do wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej strony.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Zmiany niniejszej umowy i jej załączników dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający   									Wykonawca