UMOWA NR GK.                      .2011

Zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez:

1. Starostę Nowosolskiego - Józefa Suszyńskiego

2. Wicestarostę – Barbarę Wróblewską

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

o następującej treści.

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, polegajaca na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów nr 1, 2 oraz  3 miasta Kożuchów.

2. Ustala się, że przedmiotem umowy będzie opracowanie i wyłożenie Projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków- zwany w dalszej części umowy Projektem operatu- dla każdego z obrębów wymienionych 
w ust. 1, po uprzednim zaktualizowaniu bazy budynków w systemie GEO-INFO V oraz uzupełnieniu bazy ewidencji budynków i lokali w programie EGBV.

3.  W ramach niniejszej umowy ustala się następujące etapy realizacji:

a) etap 1 obejmujący:

- prace przygotowawcze,

- porównanie z terenem kopii map ewidencyjnych,

- zaprojektowanie numerów identyfikacyjnych budynków oraz założenie arkuszy spisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków,

- założenie i wypełnienie arkuszy spisowych danych ewidencyjnych dotyczących lokali.

b) etap 2 obejmujący pozostałe prace zakończone opracowaniem Projektu operatu.

4. Szczegółowe warunki w/w opracowania, określone są w Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z dnia 17.05.2010 r., stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Dokumentacja wyjściowa do wykonania opracowania o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie udostepniona Wykonawcy w zakresie danych numerycznych na płytach DVD, natomiast pozostałe w formie poświadczonych kserokopii dokumentów z zasobu geodezyjnego.

§ 3

1. Termin wykonania usługi ustala się:

a) dla etapu I  na dzień 30 października 2011 r.

b) dla etapu II  na dzień 10 grudnia 2011 r.

2. Za termin realizacji umowy uznaje się termin zakończenia wyłożenia Projektu 
 operatu.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

1. O postępach w realizacji prac Wykonawca będzie informował Zamawiającego 
w formie pisemnej co najmniej raz w miesiącu, przdkładając Zamawiającemu wpisy
w Dzienniku Robót, który Wykonawca założy po podpisaniu przedmiotowej umowy.

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się ze strony Zamawiajacego .................................................., natomiast ze strony Wykonawcy  .............................................................. .

§ 5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w  § 1 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości: …………… zł brutto (słownie zł: ........................................................).

2.  Ustala się, wartość wykonanych prac w poszczególnych etapach:

a) etap I – 25% wartości określonej w ust.1,

b) etap II – 75% wartości określonej w ust.1.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

§ 6

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego prac wykonanych w ramach etapu I realizacji umowy, a Zamawiający dokona odbioru w terminie 7 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru.

2. Wykonawca po przekazaniu do zasobu geodezyjnego kompletnej dokumentacji
z wykonania umowy obejmującej m.in. Projekt operatu a następnie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do wyłożenia Projektu operatu. Zamawiający dokona w terminie 14 dni częściowego odbioru prac w zakresie przekazanej dokumentacji. 
3. O stwierdzeniu poprawności przekazanej dokumentacji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a następnie w terminie 14 dni doprowadzi do poinformowania przez Starostę o terminie i miejscu wyłożenia Projektu operatu.

4. Po zakończeniu wyłożenia Projektu operatu Zamawiający w terminie 7 dni sporządzi protokoł końcowego odbioru, który po podpisaniu przez obie strony zostanie doręczony Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§ 7

1. Miejscem odbioru częściowego, októrym mowa w § 6, oraz odbioru końcowego 
wykonanych prac będzie siedziba Zamawiającego.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy w zakresie etapu I jest podpisanie przez obie strony, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, protokołu częściowego odbioru obejmującego przedstawienie dokumentacji zebranej i powstałej w tym etapie, natomiast w zakresie całej umowy  podpisanie przez obie strony, bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego obejmującego przekazanie operatu technicznego, którego skład określono w Projekcie modernizacji...., oraz protokołów z wyłożenia projektu operatu.

3. Wykonawca za realizację etapu I umowy może na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń  protokołu odbioru częściowego wystawić fakturę na kwotę ustaloną zgodnie z § 5 ust. 2. pkt a) niniejszej umowy.

3. Podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

4. W zakresie zastrzeżeń określonych w protokole, Zamawiający uzgodni z Wykonawcą wpisem do protokołu sposób oraz termin usunięcia usterek.

5. Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń przedmiot umowy płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Stwierdzone po odbiorze wady przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.

§ 8

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 9

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dostarczenia dokumentów 
          o których mowa w  § 2 umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął prac lub je przerwał mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 30 dni;

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie przyczyny odstąpienia.

§ 10

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. W przypadku o którym mowa w ust.1 Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy.

Postanowienia o karze umownej nie mają w tym wypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznmej rękojmi na przedmiot niniejszej umowy.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu  przedmiotu umowy.

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

§ 13

W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które będą  miały wpływ na termin realizacji umowy, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia określonego w § 3 ust.1, który zostanie spisany w drodze aneksu do niniejszej umowy, na podstawie odpowiednio umotywowanego przez Wykonawcę wniosku.

§ 14

Spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

§ 16

Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Akceptuję warunki zawarte w formularzu istotnych postanowień umowy

......................................................